MotoTaxiJá

Plano de Iteração E2

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marco | Data |
| Início da Iteração E2 | 10/02/2014 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisito | 10/02/2014 |
| Atualizar o Documento de Visão | 10/02/2014 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 11/02/2014 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 11/02/2014 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 11/02/2014 |
| Levantar Requisitos o caso de uso Cadastro de Moto taxista | 16/02/2014 |
| Criar Tela Cadastro Moto taxista | 02/03/2014 |
| Criar Caso de Teste Cadastro Moto Taxista | 15/03/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cadastro Moto Taxista | 01/04/2014 |
| Final da Iteração E2 | 09/04/2014 |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração E2
* Especificar Caso de Uso Cadastro de Moto Taxista
* Criar Tela cadastro de moto taxista, Incluir, Editar, Excluir.
* Testar todas as Telas criadas na E2

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Início da Iteração | Alta |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 20 | 10 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisitos | Média |  | Incompleto | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 3 | 1 |
| Atualizar o Documento de Visão | Média |  | Completo | [https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA](%20https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA%20) |  | Josimar / Elton | 4 | 4 |
| Atualizar o Plano de Projeto | Média |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 1 | 1 |
| ­­­­Atualizar o Documento Lista de Riscos | Média |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 2 | 1 |
| ­­­­Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Média |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 0.20 | 0.20 |
| Especificar o caso de uso Cadastro Moto Taxista | Média |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 0.20 | 0.20 |
| Criar Tela Cadastro Moto Taxista | Média |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 0.10 | 0.10 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cadastro Moto Taxista | Média |  | Completo | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 0.15 | 0.15 |
| Realizar Testes na Tela Cadastro Moto Taxista | Média |  | Incompleto | https://github.com/eltonfarias/MotoTaxiJA |  | Josimar / Elton | 0.15 | 0.15 |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Problema na implementação do código. | Em análise | Documentando o erro e processo de correção. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Tela Cadastro de Moto Taxista no Sistema de acordo com os documentos de Visão e Plano de Projeto. Todos os testes projetados devem ser realizados sem tolerância erros.

## Lista de riscos atualizada.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | 09/04/14 |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | Incompleto |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios